# INFORME DE DEFINICIÓN DE ALCANCE Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

## PROYECTO CAPSTONE — DUOC UC

Nombre del Proyecto: SGP Flow — Automatización y Seguimiento de Plan de Informes de Desembolso (PID) e Informes Técnicos/Financieros para CORFO

Área / Carrera: Ingeniería en Informática.

Tipo de Documento: Definición de Alcances, Requisitos y Arquitectura

Fecha: Agosto 2026

### 1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL PROBLEMA

La gestión de proyectos de fomento e innovación demanda una estricta calendarización de hitos administrativos y financieros. Uno de los instrumentos críticos en este ciclo es el Plan de Informes de Desembolso (PID), el cual calendariza las entregas de informes de avance y finales necesarias para la rendición de cuentas y la liberación de cuotas de subsidio.

Actualmente, el proceso presenta las siguientes fricciones operativas:

- Cálculo manual y disperso: La formulación de las fechas de corte mensual y el cómputo de los 15 días hábiles institucionales para las entregas se realizan manualmente o mediante planillas aisladas, generando inconsistencias con la base de datos.

- Falta de visibilidad de datos faltantes: Cuando un proyecto adjudicado carece de plazos de informe final o fechas de inicio válidas, el proceso se detiene sin una alerta temprana estructurada.

- Desalineación en proyectos en curso: Existen informes registrados con periodicidad no mensual, que requieren sincronización de sus fechas de corte sin alterar informes ya aprobados o rendidos.

### 2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

#### 2.1 Objetivo General

Diseñar e implementar un ecosistema digital de automatización, trazabilidad e integración que centralice la generación, validación y sincronización de los Planes de Informes de Desembolso (PID) y el seguimiento de informes técnico-financieros, reduciendo tiempos muertos y garantizando la consistencia de datos en el sistema.

#### 2.2 Objetivos Específicos

- Automatizar la generación del PID: Diseñar un motor de reglas que calcule dinámicamente la propuesta mensual de informes y sus fechas límite según la tabla de días hábiles institucionales.

- Implementar auditoría y corrección de datos: Desarrollar rutinas automáticas de detección y sincronización para informes pendientes con fechas desalineadas.

- Establecer un circuito de notificación temprana: Integrar subflujos de mensajería que alerten automáticamente sobre datos faltantes o confirmen simulaciones válidas mediante firmas de trazabilidad.

- Garantizar la seguridad transaccional: Incorporar entornos de simulación previa (Dry Run) y validaciones de no-colisión antes de persistir cambios en la base de datos de producción.

### 3. ALCANCE DEL PROYECTO (SCOPE)

#### 3.1 Módulos dentro del Alcance

- Módulo 1: Motor de Integración y Reglas de Negocio (n8n & SQL)

  - Conexión segura con el motor relacional institucional (Microsoft SQL Server).

  - Lógica de enrutamiento dual según estado de cumplimiento:

    - Rama de Creación: Cálculo mensual de informes de avance y final, validación de reglas de negocio e inserción vía procedimientos almacenados (dbo.INS_PROYECTO_INFORME).

    - Rama de Corrección/Alineación: Identificación de inconsistencias de periodicidad y ajuste seguro de fecha de corte a fin de mes (dbo.UPD_PROYECTO_INFORME), restringido exclusivamente a informes en estado pendiente.

  - Validación previa de colisiones e integridad referencial.

- Módulo 2: Sistema de Notificaciones y Firmas de Trazabilidad

  - Generación de alertas automáticas vía correo electrónico ante contingencias de datos incompletos.

  - Emisión de firmas de trazabilidad técnica para la auditoría de cada simulación aprobada.

- Módulo 3: Plataforma Web de Seguimiento y Control (SGP Flow)

  - Panel de control para monitorear el estado de los PID.

  - Registro histórico de ejecuciones, bloqueos operativos y logs de simulación.

#### 3.2 Fuera del Alcance (Out-of-Scope)

- Modificación de resoluciones administrativas o montos de subsidio aprobados contractualmente.

- Aprobación automática o liberación de fondos sin mediación humana (la plataforma asiste la gestión y plazos; la decisión financiera permanece en el analista).

- Regularización de proyectos archivados o finalizados históricamente.

### 4. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y STACK TECNOLÓGICO

| Capa / Componente | Tecnología | Rol en la Solución |
| --- | --- | --- |
| Orquestación de Procesos | n8n | Ejecución de flujos lógicos, bifurcaciones condicionales y disparadores programados. |
| Motor de Base de Datos | Microsoft SQL Server | Almacenamiento transaccional, ejecución de procedimientos almacenados y consulta de calendarios. |
| Lógica y Transformación | JavaScript / Node.js (n8n) | Procesamiento de fechas ISO, validación de tipos, generación de firmas y hashes. |
| Servicio de Notificación | SMTP / Subflujos n8n | Despacho de correos electrónicos corporativos automatizados. |
| Frontend / Dashboard | React / Node.js | Interfaz de visualización y monitoreo de indicadores de proceso. |

### 5. CRITERIOS DE ÉXITO Y VALIDACIÓN ACADÉMICA

- Exactitud del 100% en Plazos: Eliminación total de desajustes en el cómputo de los 15 días hábiles institucionales para la entrega de informes de avance.

- Trazabilidad y Auditoría: Registro inmutable del resultado de cada corrida (simulada o ejecutada), identificando usuario, fecha y parámetros de entrada.

- Resiliencia Operativa: Manejo seguro de transacciones SQL, evitando la creación parcial o inconsistente de planes en base de datos.

#### 6. Matriz de Riesgos y Mitigaciones Técnicas

Demuestra que anticipaste posibles fallas de infraestructura o datos:

| Riesgo Identificado | Impacto | Probabilidad | Estrategia de Mitigación / Solución en el Flujo |
| --- | --- | --- | --- |
| Inconsistencia de Fechas / Formatos Regionales | Alto | Media | Uso estricto del estándar ISO-8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ) y validación con TRY_CONVERT(datetime, campo, 126/23) en SQL. |
| Falla en Conexión a Base de Datos (Timeouts/Auth) | Crítico | Baja | Implementación de reintentos en n8n y transacciones atómicas (BEGIN TRANSACTION / ROLLBACK) con manejo de errores TRY...CATCH. |
| Sobreescritura de Informes Formalizados | Crítico | Baja | Filtros de seguridad en backend: validación estricta de estado pendiente (inf_estado = 1) y control de estado de formalización (pro_estado). |
| Falsos Positivos en Alertas | Medio | Media | Separación de variables de control (cantidad_bloqueos_datos vs modo_simulacion) y generación de hashes/firmas de trazabilidad. |

#### 7. Análisis de Impacto y Retorno de Inversión (Métricas de Valor)

Cuantificar el beneficio para la institución:

- Tiempo de Respuesta: Reducción del tiempo de generación y revisión de un PID de 45 minutos (manual) a menos de 5 segundos (automático) por proyecto.

- Tasa de Error Humano: Disminución a 0% en discrepancias de feriados y días inhábiles gracias a la consulta directa a dbo.CALENDARIO.

- Proactividad: Detección de proyectos con datos incompletos en menos de 24 horas mediante alertas automáticas a los analistas responsables.

### METODOLOGÍA DE DESARROLLO: MODELO EN CASCADA (WATERFALL)

Para el desarrollo del proyecto SGP Flow, se seleccionó el ciclo de vida clásico o Modelo en Cascada. Esta metodología secuencial garantiza que cada fase cuente con entregables y criterios de aceptación formales antes de avanzar a la siguiente etapa, mitigando riesgos de corrupción o inconsistencia de datos en el sistema core.

#### Fase 1: Análisis y Levantamiento de Requisitos

- Objetivo: Comprender las reglas de negocio de los Planes de Informes de Desembolso (PID) e identificar las fuentes de datos.

- Actividades Clave:

  - Levantamiento de la estructura de tablas en Microsoft SQL Server (dbo.PROYECTOS_X, dbo.PROYECTO_INFORME, dbo.CALENDARIO, dbo.TIPO_INFORME, dbo.ESTADO_INFORME).

  - Definición de restricciones normativas: plazo institucional de 15 días hábiles, exclusión de feriados/fines de semana y periodicidad mensual estricta.

  - Identificación de causales de bloqueo (falta de fecha de inicio, ausencia de plazo para informe final).

- Entregable: Especificación de Requisitos de Software (SRS) y matriz de reglas de negocio.

#### Fase 2: Diseño del Sistema y Arquitectura

- Objetivo: Diseñar la topología de la integración, los esquemas de datos y los flujos lógicos.

- Actividades Clave:

  - Diseño del árbol de decisiones en n8n (bifurcación entre creación de nuevos planes y corrección de planes existentes).

  - Definición de contratos de datos e interfaces basadas en el estándar ISO-8601 (YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ).

  - Diseño del algoritmo de trazabilidad e integridad mediante cadenas de control (firmas/hashes).

  - Formulación de plantillas de notificación HTML responsive para los analistas técnicos y financieros.

- Entregable: Diagrama de arquitectura técnica, mapa de flujo de datos y especificación de procedimientos almacenados (INS_PROYECTO_INFORME, UPD_PROYECTO_INFORME).

#### Fase 3: Implementación y Codificación

- Objetivo: Construir los componentes lógicos, scripts y flujos de automatización.

- Actividades Clave:

  - Configuración del motor de flujos en n8n y parametrización de credenciales seguras.

  - Desarrollo de módulos en JavaScript (Node.js) para normalización de fechas, cálculo de períodos y segregación de bloqueos.

  - Codificación de consultas transaccionales en T-SQL con control de concurrencia y manejo seguro de conversiones (TRY_CONVERT).

  - Implementación del subflujo de mensajería SMTP para el despacho automatizado de alertas.

- Entregable: Flujo integral en n8n funcional y scripts SQL parametrizados.

#### Fase 4: Verificación y Pruebas (Fase de Simulación / Dry Run)

- Objetivo: Validar la exactitud matemática y la seguridad transaccional antes de tocar registros en producción.

- Actividades Clave:

  - Pruebas Unitarias: Validación de funciones JavaScript de fechas extremas (años bisiestos, meses de 28, 30 y 31 días).

  - Pruebas de Simulación (Dry Run): Ejecución del flujo con banderas modo_simulacion: true y aplicar_cambio: false para verificar la generación de los 37 informes (36 de avance + 1 final) sin escribir en la base de datos.

  - Pruebas de Notificación: Verificación de recepción de correos con asunto, cuerpo HTML formateado y firmas de trazabilidad correctas.

  - Pruebas de Seguridad SQL: Comprobación de que ante excepciones o proyectos ya formalizados, el motor ejecute ROLLBACK sin dejar datos huérfanos.

- Entregable: Matriz de pruebas de caja negra/blanca, logs de simulación y reporte de aseguramiento de calidad (QA).

#### Fase 5: Despliegue y Puesta en Marcha

- Objetivo: Pasar a producción el flujo para su ejecución desatendida.

- Actividades Clave:

  - Activación del disparador cron programado (ejecución diaria a las 7:00 AM).

  - Conmutación de credenciales a la instancia de producción correspondiente.

  - Habilitación de la rama transaccional autorizada (¿Creación PID autorizada? = True / ¿Ejecución PID autorizada? = True).

- Entregable: Sistema en producción con ejecución autónoma programada.

#### Fase 6: Mantenimiento y Auditoría

- Objetivo: Asegurar la continuidad operacional y el monitoreo continuo.

- Actividades Clave:

  - Supervisión de logs de ejecución y control de errores por credenciales o caídas de red.

  - Actualización anual de la tabla institucional dbo.CALENDARIO con los feriados del año en curso.

- Entregable: Manual de operaciones, guía de resolución de incidentes y registro de auditoría.