Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

| Nombre del proyecto | Automatización de la planificación y revisión de informes PID R2 mediante n8n y SQL Server. Ociel Escobar y Sebastian Torres ¦ Ingeniería en Informática ¦ Sección 007V ¦ Docente Ernesto Velasquez ¦ 21 de octubre de 2026. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Análisis y desarrollo de soluciones informáticas; integración y automatización de procesos; bases de datos; aseguramiento de calidad. Ámbitos técnicos relacionados con Ingeniería en Informática. |
| Competencias | Se aplican capacidades de análisis de requisitos al traducir reglas de elegibilidad en HU y criterios; modelamiento de datos al identificar entidades y relaciones; integración al coordinar n8n y SQL; programación al preparar validaciones; y calidad al ejecutar pruebas y documentar brechas. La relación se describe en términos técnicos. La denominación exacta de competencias debe cotejarse con el perfil de egreso oficial de la carrera; no se dispone de esa lista en los archivos recibidos. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | El proyecto aborda la preparación y revisión de planes de informes PID R2 en un contexto institucional asociado a CORFO, Chile. Los proyectos tienen versiones, vigencias, estados y plazos; una programación inconsistente puede dificultar el seguimiento de sus obligaciones de información. La propuesta organiza la selección de proyectos, la generación de un hito mensual y la revisión de cortes pendientes mediante n8n y SQL Server. Sus usuarios previstos son analistas y operadores que necesitan identificar informes, bloqueos y resultados de procesamiento. El aporte demostrado es un prototipo con reglas visibles, documentación trazable y pruebas locales reproducibles. No se acredita reducción de costos, ahorro de horas, despliegue productivo ni mejora cuantificada de rendimiento. La integración y la persistencia deben comprobarse con evidencia del ambiente. |
| 2. Objetivos | Objetivo general: desarrollar y validar un prototipo de automatización para planificar y revisar informes PID R2, con propuestas trazables y controles de datos. Objetivos específicos: identificar proyectos elegibles; proponer periodos y entregas; preparar correcciones solo para pendientes; validar colisiones y simulación; generar resultados y alertas; documentar y probar el comportamiento. Ajuste de alcance: distinguir demostración local de operación integrada. No se declara completada la persistencia ni una mejora de tiempos sin medición. |
| 3. Metodología | El trabajo utiliza un enfoque incremental: revisión del proceso, definición de reglas, organización del código por rutas, validación con fixtures y documentación de resultados. Los backlogs relacionan funcionalidades con aceptación y tareas de mejora. Se tomó como fuente el flujo actual compartido por el equipo. Las funciones se ejecutaron localmente con entradas ficticias y contexto simulado de items y $input. Se registraron tanto los casos conformes como las diferencias, conservando JSON, CSV y Markdown con fecha, runtime y hash de la fuente. Esta metodología resulta pertinente porque permite aislar reglas antes de probar servicios institucionales. La planificación de tres sprints es una propuesta de continuidad: no se afirma la realización de ceremonias ni fechas sin actas. La etapa de integración requiere datos, permisos y resultados del ambiente real. |
| 4. Desarrollo | Se revisó el flujo de 39 nodos, la consulta de elegibilidad y las rutas de creación, corrección, colisiones y notificaciones. Se extrajo el JavaScript de 14 nodos y el SQL de nueve nodos; una revisión estructural verificó 45 conexiones sin destinos inexistentes. Se prepararon los siete documentos de soporte y un paquete de 44 archivos de sistema en Aplicación y Base de datos. Se conservó la fuente original y se añadieron inventarios, guías, registros pendientes y manifiestos de integridad. Las doce ejecuciones locales dieron siete resultados conformes y cinco diferencias: CP-03 acepta 2026-02-31; CP-08 finaliza sin fecha de término; CP-09 pasa del 31 de enero al 3 de marzo; CP-11 atribuye a plazo final una fecha propuesta; CP-12 cambia simulación a false. La disponibilidad del código facilitó aislar estas reglas. La ausencia de ejecución integrada y de contratos SQL confirmados limita la validación. Para abordar las brechas se propusieron tareas y pruebas de integración, sin modificar el flujo actual ni habilitar escrituras. El resultado de esta fase documentada es el prototipo y su evidencia técnica local. Los procedimientos INS y UPD permanecen comentados; los contadores de creados y corregidos no se interpretan como escrituras verificadas. La publicación de Fase 2 en Git está pendiente. |
| 5. Evidencias | Evidencias de documentación: Diagramas UML.pdf; Modelo de datos.pdf; Product Backlog.xlsx; Sprint Backlog.xlsx; Pruebas.xlsx; Requisitos no funcionales.docx; Retrospectivas.docx. Permiten revisar arquitectura, datos, criterios y planificación. Evidencias de sistema/Aplicación: 01_Flujo_actual_PID_R2.json, 03_Inventario_nodos.csv, 04_Revision_estructura.json y Pruebas locales/Resultados/Resultados_pruebas.json. Conservan fuente, conexiones y salidas reales de las funciones aisladas. Evidencias de sistema/Base de datos: nueve consultas extraídas, scripts de solo lectura y registros pendientes. Documentan dependencias; no acreditan esquema físico ni ejecución SQL. Los manifiestos SHA256 identifican los archivos entregados. El repositorio contiene historial previo, incluido d210505 del 05-10-2026; al revisar el 21-10-2026, Fase 2 aparece sin seguimiento. Falta registrar estas evidencias en Git y demostrar aportes individuales verificables. Resultados reproducibles: Evidencias de sistema/Aplicación/Pruebas locales/Resultados/Resultados_pruebas.json. La guía de aplicación resume alcance y resultados; la guía de base de datos describe cómo completar las verificaciones físicas. Los registros pendientes no se presentan como pruebas ejecutadas. Referencias internas: flujo actual recibido el 21-10-2026; Pruebas.xlsx, casos CP-01 a CP-30; Requisitos no funcionales.docx, RNF-01 a RNF-12; Product Backlog.xlsx, HU-01 a HU-18. Las rutas se interpretan desde Fase 2. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Ociel Escobar: mis intereses actuales se orientan al análisis de datos, las bases de datos y Power BI. El proyecto se relaciona con ellos al trabajar con consultas SQL, calidad de fechas, estados de informes y resultados que deben ser consistentes y trazables. Me interesa profundizar en modelamiento de datos, validación de información y preparación de indicadores. Una proyección posible es usar resultados confiables del proceso en un tablero de Power BI. Esa integración no forma parte de la implementación actual y debe plantearse como una evolución posterior. Sebastian Torres: su área profesional específica aún no está definida. Queda pendiente su reflexión personal sobre las actividades del proyecto que le resultaron más relevantes y el ámbito que desea profundizar. |