}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

| Nombre estudiantes | Sebastian Torres |
| --- | --- |
|  | Ociel Escobar |
| Rut | 20.595.433-3 |
|  | 17.990.448-9 |
| Carrera | Ingenieria en Informatica |
| Sede | San Joaquín |

2. Descripción Proyecto APT

| Nombre del proyecto | Sistema Automatizado de Diagnóstico, Regularización y Proyección de Planes de Informes (PID) para Proyectos de Fomento en SGP Orion mediante n8n, SQL Server y Power BI. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Ingeniería de Software, Gestión e Integración de Datos, Automatización de Procesos de Negocio (BPA). |
| Competencias | Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |

3. Fundamentación Proyecto APT

| Relevancia del proyecto APT | En las organizaciones públicas y privadas dedicadas a la gestión y fomento de iniciativas de I+D e innovación, la trazabilidad del ciclo de vida de los proyectos resulta crítica para el cumplimiento de normativas de rendición de cuentas públicas y desembolsos. En el Sistema de Gestión de Proyectos ("Orion"), se evidenció una brecha de 836 proyectos adjudicados sin Plan de Informes (PID) dentro de una cartera total de 1.265 adjudicaciones analizadas. Esta carencia técnica bloquea la rendición financiera y técnica de los beneficiarios, detiene pagos de cuotas y genera ceguera operativa para las jefaturas. La relevancia disciplinar para la carrera radica en aplicar ingeniería de datos y automatización avanzada sobre un sistema transaccional legacy (SQL Server con bases de más de 150 GB), solucionando un cuello de botella institucional mediante una arquitectura limpia y sin fricción técnica. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en una solución integral compuesta por tres componentes: Capa Analítica y de Auditoría (SQL Server + Power BI): Un modelo de datos analítico gobernado mediante CTEs (UltimaVersionVigente, BaseAgrupada) que segmenta con rigor matemático la cartera activa viva frente a 305 registros históricos inertes previos a 2022. Clasifica los 836 casos pendientes en 37 proyectos accionables inmediatos (con fechas oficiales registradas) y 799 proyectos pendientes de carga de fechas. Capa de Automatización e Integración (n8n): Un flujo de integración continuo que monitorea la base de datos mirror, extrae los proyectos listos, calcula automáticamente la periodicidad de hitos (mensual, trimestral o hitos críticos de avance y final) e inserta/actualiza de forma idempotente los registros en dbo.PROYECTO_INFORME. Capa de Notificación y Gestión Humana: Enrutamiento de alertas automatizadas a los ejecutivos de los 799 proyectos sin fechas para completar la formalización contractual. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto es plenamente pertinente ya que exige la aplicación sincronizada de las 4 competencias de egreso: Modelado de datos: Diseña consultas complejas y vistas analíticas respetando claves compuestas (inf_proyecto_codigo, inf_proyecto_version, inf_numero) e integridad referencial transaccional. Desarrollo e integración de software: Construye e implanta flujos de integración en n8n mediante nodos de base de datos y scripts en JavaScript/JSON. Gestión y control de proyectos: Desarrolla cuadros de mando ejecutivos en Power BI para control gerencial y toma de decisiones basada en datos confiables. Pruebas y certificación: Implementa planes de validación con aserciones automáticas en ambientes de réplica/mirror para asegurar la consistencia y reversibilidad antes del paso a producción. |
| Relación con los intereses profesionales | Responde directamente a mi interés de consolidarme en las áreas de Data Engineering, Business Intelligence y Automatización de Procesos (BPA/IPA). Este proyecto me permite trabajar en un escenario real de alta exigencia, interactuando con esquemas relacionales complejos de nivel empresarial, diseñando pipelines de datos seguros y entregando valor cuantitativo medible a las líneas de negocio. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Tiempo: Factible en las 18 semanas del semestre distribuidas en el taller de proyectos y trabajo autónomo. Materiales/Recursos: Se dispone de acceso a SQL Server Management Studio (SSMS) conectado a la réplica AvssqlsgpMirror\orion, motor n8n configurado y Power BI Desktop para visualización. Factores facilitadores: La base de datos analizada (Innova_Produccion) cuenta con esquemas estables de consulta y modelos de datos auditados. Factores obstaculizadores y mitigación: La restricción de escritura en servidores mirror se mitiga ejecutando el flujo sobre bases de staging intermedias o procedimientos controlados validados en réplica. |

- PARTE II

4. Objetivos

| Objetivo general | Desarrollar un sistema integral de auditoría analítica y automatización mediante n8n, SQL Server y Power BI para diagnosticar, regularizar y proyectar masivamente los Planes de Informes (PID) de la cartera activa de proyectos adjudicados en el sistema Orion. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar e implementar un modelo de datos analítico en SQL Server que depure el rezago histórico y clasifique el universo de proyectos adjudicados según su estado de gestión operativa. - Construir un cuadro de mando interactivo en Power BI para el control, seguimiento y toma de decisiones de la brecha operativa de proyectos sin PID. - Desarrollar un flujo de integración y automatización en n8n que calcule la periodicidad contractual y genere los hitos en dbo.PROYECTO_INFORME para los proyectos con fechas validadas. - Ejecutar pruebas de certificación y validación de datos para garantizar la integridad referencial, consistencia de fechas e idempotencia del proceso de carga masiva. |

5. Metodología

Descripción de la Metodología

Se adoptará la metodología Agile-Scrum adaptada a proyectos de ingeniería de datos, ejecutada en iteraciones continuas (Sprints) estructuradas en 4 fases metodológicas: Etapa 1: Análisis y Modelado de Datos (Semanas 1 a 4): Extracción de reglas de negocio en PROYECTOS_X y PROYECTO_INFORME, construcción de consultas con CTEs y vistas consolidadas. Etapa 2: Implementación de Visualización y Lógica de Flujo (Semanas 5 a 10): Construcción del modelo estrella en Power BI Desktop, formulación de KPIs en DAX y diseño del pipeline en n8n. Etapa 3: Integración y Certificación (Semanas 11 a 15): Pruebas funcionales de generación de cuotas/informes, auditoría de no duplicidad y validación de cobertura de cartera. Etapa 4: Cierre Técnico y Documentación (Semanas 16 a 18): Elaboración de manuales técnicos, informe de ingeniería y preparación de la defensa de título.

6. Evidencias

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de Diseño y Modelo de Datos SQL. | Scripts DDL/DML estructurados con CTEs de depuración y diccionario de datos de PROYECTOS_X y PROYECTO_INFORME. | Evidencia el logro de la competencia de construir modelos de datos escalables y gobernados. |
| Avance | Dashboard de Diagnóstico Power BI | Archivo .pbix operativo con KPIs consolidados (1.265 proyectos, 37 accionables, 799 pendientes) y segmentadores. | Demuestra la capacidad de gestionar proyectos informáticos ofreciendo soporte a la toma de decisiones. |
| Final | Pipeline de Automatización en n8n | Workflow exportado en JSON y documentado con nodos de conexión SQL, transformaciones lógicas y control de excepciones. | Certifica la competencia de desarrollo e implantación de soluciones de software integradas. |
| Final | Plan y Matriz de Pruebas de Certificación | Informe técnico con casos de prueba, aserciones de consistencia temporal e idempotencia ejecutadas sobre el mirror. | Acredita la competencia de certificación de productos y procesos bajo buenas prácticas de la industria. |

7. Plan de Trabajo

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Construir modelos de datos | Levantamiento y limpieza de datos en SQL Server | Auditoría de PROYECTOS X y depuración del universo de 1.265 adjudicaciones mediante CTEs. | SSMS, motor SQL Server | Semanas 1 a 3 | Alumno | Facilitador: Acceso a réplica mirror activa. Obstaculizador: Permisos de solo lectura. |
| Gestionar proyectos informáticos | Diseño del panel de monitoreo en Power BI | Modelado de datos, medidas DAX y creación de visuales para seguimiento de la brecha. | Power BI Desktop | Semanas 4 a 6 | Alumno | Facilitador: Modelo analítico previamente saneado en SQL. |
| Desarrollar solución de software | Desarrollo del flujo de integración en n8n | Construcción de nodos de conexión, lógica de cálculo de fechas e inserción de hitos de informes. | n8n Server, JavaScript, JSON | Semanas 7 a 11 | Alumno | Facilitador: API/nodos nativos de SQL. Obstaculizador: Manejo de excepciones en fechas de inicio nulas. |
| Realizar pruebas de certificación | Ejecución de pruebas y validación del PID | Validación cruzada con TAREA_PROYECTO y verificación de integridad en staging. | Scripts de testing, SSMS | Semanas 12 a 14 | Alumno | Facilitador: Dataset de control con 37 proyectos listos para validar. |
| Integración final | Documentación técnica y memoria de título | Redacción del informe de ingeniería, conclusiones, abstract y preparación de la presentación. | Formato institucional, suite ofimática | Semanas 15 a 18 | Alumno | Facilitador: Trazabilidad total de métricas obtenidas durante el proyecto. |

8. Carta Gantt

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Fase 1: Definición y Modelado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento y auditoría SQL en Orion | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega Guía 1.5 y Formativa Fase 1 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de Vistas y depuración de cartera |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2: Construcción y Desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación modelo de datos en Power BI |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración de entorno y nodos base en n8n |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programación de cálculo de hitos de informes |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lógica de notificaciones para proyectos sin fecha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3: Pruebas, Certificación y Cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas funcionales e idempotencia de carga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Validación de concordancia con BPM/Orion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Elaboración de informe final y anexos técnicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Ensayo y Defensa de Examen de Título |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.