- PARTE I

1. Antecedentes Personales

| Nombre estudiantes | Sebastián Torres |
| --- | --- |
|  | Ociel Escobar |
| Rut | 20.595.433-3 |
|  | 17.990.448-9 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Joaquín |

2. Descripción Proyecto APT

| Nombre del proyecto | Sistema Automatizado de Diagnóstico, Regularización y Proyección de Planes de Informes (PID) para Proyectos de Fomento en SGP Orion mediante n8n, SQL Server y Power BI. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Ingeniería de Software, Gestión e Integración de Datos, Automatización de Procesos de Negocio (BPA). |
| Competencias | Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |

3. Fundamentación Proyecto APT

| Relevancia del Proyecto APT | La gestión oportuna de los Planes de Informes de Desembolso (PID) es esencial para la trazabilidad técnica y financiera de los proyectos de fomento. En el diagnóstico inicial de la cartera adjudicada del sistema SGP Orion se analizaron 1.265 proyectos y se identificaron 836 sin PID: 37 cuentan con fechas oficiales que permiten preparar una propuesta automatizada y 799 requieren completar antecedentes antes de continuar. Esta brecha retrasa la formalización, el control de entregables y la programación de desembolsos. Para Ingeniería en Informática, el proyecto es relevante porque integra ingeniería de software, modelado de datos, automatización, inteligencia de negocios, seguridad y pruebas sobre un proceso institucional real. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto desarrollará y validará un producto mínimo viable para proyectos afectos a la Resolución N.º 2. La solución consultará SQL Server, identificará el proyecto y su versión vigente, y clasificará cada caso como CREAR_PLAN, CONFIGURAR_PLAN_MENSUAL o BLOQUEADO_POR_DATOS. En n8n se generará una propuesta de PID, se normalizarán fechas y se calcularán períodos y plazos mediante el calendario institucional de días hábiles. Antes de persistir, el flujo verificará integridad, correlatividad, duplicados, colisiones, estados e idempotencia y ejecutará una simulación o dry run. Las escrituras autorizadas se realizarán mediante procedimientos almacenados oficiales en un ambiente controlado. La formalización del informe y las decisiones financieras permanecerán manuales. Power BI mostrará cobertura, bloqueos y resultados de ejecución. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con las cuatro competencias seleccionadas. Desarrollar una solución de software: se diseñan flujos modulares en n8n, transformaciones JavaScript y manejo de excepciones. Construir modelos de datos: se elaboran consultas, vistas y reglas de integridad para proyectos, versiones e informes. Gestionar proyectos informáticos: se definen alcance, backlog, iteraciones, riesgos, responsables, evidencias e indicadores para apoyar decisiones. Realizar pruebas de certificación: se ejecutan pruebas funcionales, de integración, idempotencia, seguridad y regresión, dejando resultados reproducibles antes de cualquier promoción a producción. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se vincula con los intereses profesionales del equipo en Data Engineering, Business Intelligence, automatización de procesos e integración de sistemas. Permite aplicar conocimientos de SQL Server, n8n, JavaScript y Power BI en un problema real, construir componentes auditables y seguros, y desarrollar experiencia en levantamiento de reglas de negocio, calidad de datos, pruebas y comunicación con usuarios institucionales. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El MVP es factible dentro de 18 semanas porque limita la automatización a la detección, propuesta, validación, simulación, notificación y demostración controlada del PID para proyectos R2. El equipo dispone de SQL Server Management Studio, n8n y Power BI Desktop, además de acceso de lectura a la réplica o mirror para diagnóstico. Las restricciones de escritura se abordarán con datos de prueba, staging o procedimientos autorizados; no se realizarán escrituras directas en la réplica. La promoción a ORION dependerá de autorización institucional y queda fuera del compromiso académico mínimo. Los riesgos principales —datos faltantes, permisos, reglas no documentadas y colisiones— tienen bloqueos automáticos, trazabilidad y revisión humana como mitigación. |

- PARTE II

4. Objetivos

| Objetivo general | Diseñar, implementar y validar un producto mínimo viable que automatice la detección, propuesta, validación, simulación y seguimiento de los PID para proyectos afectos a la Resolución N.º 2, mediante n8n, SQL Server y Power BI, manteniendo la formalización y las decisiones financieras bajo control humano. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Diseñar un modelo de datos y consultas SQL que identifiquen proyectos R2, su versión vigente y el estado de su PID. 2. Implementar en n8n la clasificación segura entre crear plan, configurar un plan existente o bloquear por falta de antecedentes. 3. Generar propuestas mensuales y calcular fechas de entrega con el calendario institucional, sin inventar plazos contractuales. 4. Implementar validaciones de integridad, correlatividad, duplicados, colisiones, idempotencia y modo simulación antes de persistir. 5. Construir un tablero Power BI con indicadores de cobertura, bloqueos, resultados y trazabilidad. 6. Ejecutar un plan de pruebas y documentar arquitectura, reglas, manual de operación y resultados del MVP. |

5. Metodología

Descripción de la Metodología

Se utilizará una metodología ágil e incremental, organizada en seis iteraciones de tres semanas. El equipo mantendrá un backlog priorizado de historias y criterios de aceptación. Cada iteración incluirá planificación, diseño o construcción, pruebas, demostración y revisión; al cierre se registrarán decisiones y mejoras para la siguiente iteración. Iteración 1, semanas 1 a 3: levantamiento del proceso R2, diccionario de datos, línea base y alcance del MVP. Iteración 2, semanas 4 a 6: consultas SQL, versión vigente, estados y clasificación de casos. Iteración 3, semanas 7 a 9: generación de propuesta PID, normalización y calendario hábil. Iteración 4, semanas 10 a 12: validaciones, colisiones, idempotencia, dry run y notificaciones. Iteración 5, semanas 13 a 15: integración, tablero Power BI y pruebas funcionales, de seguridad y regresión. Iteración 6, semanas 16 a 18: piloto controlado, documentación, conclusiones, reflexión y preparación de la defensa.

6. Evidencias

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Especificación y modelo de datos | Diccionario, reglas, consultas SQL y línea base reproducible del universo R2. | Demuestra modelado escalable, trazabilidad de cifras y comprensión del proceso. |
| Avance | Workflow n8n en modo simulación | JSON documentado con clasificación, calendario hábil, validaciones, rutas de bloqueo y alertas. | Evidencia desarrollo de software seguro e integración de componentes. |
| Avance | Dashboard de seguimiento Power BI | Archivo PBIX con cobertura, casos accionables, bloqueos y resultados de ejecución. | Apoya la gestión y la toma de decisiones basada en datos. |
| Final | MVP integrado en ambiente controlado | Demostración con datos de prueba o staging y persistencia solo mediante mecanismo autorizado. | Acredita integración, control de alcance y manejo responsable del entorno institucional. |
| Final | Plan, matriz e informe de pruebas | Casos, datos, resultados y evidencias de integridad, duplicados, colisiones, idempotencia, permisos y regresión. | Acredita pruebas de certificación conforme a buenas prácticas. |
| Final | Documentación y manual de operación | Arquitectura, configuración, reglas, recuperación, limitaciones y guía para operadores. | Favorece mantenibilidad, transferencia y evaluación disciplinar. |

7. Plan de Trabajo

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Construir modelos de datos | Levantamiento y línea base SQL | Documentar reglas, fuente, universo R2, versión vigente y estados del PID. | SSMS, réplica de lectura, diccionario | Semanas 1 a 3 | Ociel Escobar, Sebastián Torres | Salida: consulta reproducible y línea base. |
| Construir modelos de datos | Clasificación y reglas del PID | Implementar consultas y reglas para crear, configurar o bloquear casos. | SQL Server, datos de prueba | Semanas 4 a 6 | Ociel Escobar | Sin escrituras directas en mirror. |
| Desarrollar solución de software | Propuesta PID en n8n | Normalizar fechas, generar períodos y calcular plazos con calendario hábil. | n8n, JavaScript, SQL | Semanas 7 a 9 | Ociel Escobar | No se inventan plazos contractuales. |
| Desarrollar solución de software | Controles y notificaciones | Agregar validaciones, colisiones, idempotencia, dry run, alertas y auditoría. | n8n, SQL, correo de prueba | Semanas 10 a 12 | Ociel Escobar y Sebastián Torres | Persistencia solo con autorización. |
| Gestionar proyectos informáticos | Tablero y seguimiento | Construir modelo y visuales de cobertura, bloqueos y ejecuciones. | Power BI Desktop | Semanas 13 a 14 | Sebastián Torres | KPIs vinculados con la línea base. |
| Realizar pruebas de certificación | Integración y certificación | Ejecutar pruebas funcionales, seguridad, regresión e idempotencia. | Matriz de pruebas, staging | Semanas 15 a 16 | Ociel Escobar y Sebastián Torres | Evidencias antes de cualquier promoción. |
| Integración final | Documentación y defensa | Completar manual, informe, abstract, conclusiones, reflexión y demostración. | Formato institucional, Office | Semanas 17 a 18 | Ociel Escobar y Sebastián Torres | Cierre y lecciones aprendidas. |

8. Carta Gantt

| Actividad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamiento, reglas y línea base | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo SQL y clasificación segura |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generación PID y calendario hábil |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Validaciones, dry run y alertas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Power BI e integración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Pruebas y piloto controlado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Documentación y defensa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

# 9. Criterios de aceptación y trazabilidad

| Criterio | Verificación | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Cobertura | Comparar consulta fuente y salida clasificada. | El 100 % de los casos de prueba queda en una única ruta y con motivo trazable. |
| Fechas | Recalcular una muestra con calendario institucional. | Coincidencia del 100 % en la muestra aprobada; los datos faltantes se bloquean. |
| Duplicados e idempotencia | Ejecutar dos veces el mismo lote. | La segunda ejecución no crea registros adicionales. |
| Colisiones | Probar informes existentes con igual clave o número. | El flujo configura o bloquea; nunca realiza una inserción ciega. |
| Seguridad | Revisar credenciales, permisos y ruta de persistencia. | Mínimo privilegio; mirror sin escritura y procedimientos autorizados para persistir. |
| Trazabilidad | Auditar proyecto, versión, fecha, acción, resultado y motivo. | Cada simulación o ejecución genera un registro verificable. |
| Usabilidad | Prueba guiada con usuarios o docente. | Alertas y tablero permiten identificar estado, responsable y siguiente acción. |

10. Resumen

Este Proyecto APT propone una solución automatizada y trazable para generar y monitorear los Planes de Informes de Desembolso (PID) de proyectos afectos a la Resolución N.º 2. El diagnóstico inicial identificó una brecha operativa relevante en la cartera: existen casos con fechas suficientes para preparar una propuesta inmediata y otros que requieren antecedentes adicionales. El producto mínimo viable integra n8n, Microsoft SQL Server, JavaScript y Power BI. La solución identifica los proyectos elegibles, obtiene su versión vigente, clasifica cada caso, genera una propuesta mensual, calcula plazos mediante el calendario institucional de días hábiles y valida integridad, secuencia, duplicados, colisiones e idempotencia. Un modo obligatorio de simulación evita cambios no controlados en la base de datos. Cuando exista autorización para persistir, se utilizarán procedimientos almacenados aprobados y un ambiente controlado. La aprobación formal y las decisiones financieras continuarán siendo manuales. Como resultado, se espera obtener un prototipo reproducible que reduzca errores de cálculo, detecte tempranamente antecedentes faltantes, mejore la visibilidad operativa y conserve un registro auditable de cada decisión. El proyecto también contempla documentación técnica, una matriz de pruebas y un tablero de seguimiento para facilitar su mantenimiento y una eventual implementación institucional.

11. Conclusiones

El proyecto demuestra que las etapas determinísticas del proceso PID pueden automatizarse sin eliminar el control institucional. La arquitectura propuesta separa la extracción de datos, las reglas de negocio, la validación, la simulación, la persistencia, las notificaciones y la visualización. Esta separación reduce el riesgo operativo y permite probar y auditar cada decisión del flujo.

El aporte principal no consiste únicamente en crear registros automáticamente. La solución determina primero si un proyecto es elegible, si corresponde configurar un plan existente o si deben resolverse antecedentes faltantes. El cálculo con días hábiles, la detección de colisiones, la idempotencia y la simulación obligatoria demuestran la aplicación de buenas prácticas de ingeniería de software y calidad de datos.

El alcance académico es factible dentro de dieciocho semanas porque el producto mínimo viable puede demostrarse en un ambiente controlado. Una implementación productiva en Orion requerirá autorización institucional, revisión de seguridad, actualización de reglas de negocio y pruebas de aceptación de usuarios. Por lo tanto, el proyecto entrega una base validada para una implementación futura y mantiene la formalización y la aprobación financiera como responsabilidades humanas.

12. Reflexión profesional

Este proyecto nos permite vincular el desarrollo de software con una necesidad organizacional real. Aprendimos que la automatización solo genera valor cuando se comprenden claramente el proceso, las fuentes de datos, las responsabilidades y las excepciones. Construir un flujo no se limita a conectar nodos: requiere consultas confiables, reglas de negocio explícitas, credenciales seguras, escrituras controladas, mensajes de error comprensibles y evidencia de que una misma entrada producirá resultados consistentes.

El trabajo también fortaleció nuestros intereses profesionales en ingeniería de datos, inteligencia de negocios y automatización de procesos. SQL Server sustenta el análisis y la integridad de la información institucional; n8n coordina el flujo; JavaScript implementa las reglas de transformación; y Power BI comunica los resultados a quienes toman decisiones. La integración de estas herramientas nos permitió comprender la importancia de diseñar componentes mantenibles y no soluciones técnicas aisladas.

Finalmente, el proyecto reforzó la responsabilidad ética asociada al tratamiento de información del sector público y de procesos financieros. Por esta razón, la propuesta conserva la aprobación humana, aplica privilegios mínimos, evita cambios directos en ambientes de solo lectura y registra cada ejecución. Estos aprendizajes serán relevantes en nuestra práctica profesional porque combinan competencia técnica con responsabilidad, comunicación y mejora continua.

13. Abstract

This Applied Professional Project proposes an automated and traceable solution for the generation and monitoring of Disbursement Report Plans for projects governed by Resolution No. 2. The initial diagnosis identified a significant operational gap in the project portfolio, including cases with sufficient dates for immediate processing and others that require additional information. The minimum viable product integrates n8n, Microsoft SQL Server, JavaScript, and Power BI. It identifies eligible projects, retrieves the current project version, classifies each case, generates a monthly plan, calculates deadlines with the institutional business-day calendar, and validates data integrity, sequence, duplicates, collisions, and idempotency. A mandatory dry-run mode prevents uncontrolled database changes. When persistence is authorized, the solution uses approved stored procedures in a controlled environment. Formal approval and financial decisions remain manual. The expected result is a reproducible prototype that reduces calculation errors, detects missing information early, improves operational visibility, and provides an auditable record of each decision. The project also produces technical documentation, a testing matrix, and a monitoring dashboard to support maintenance and future institutional deployment.

14. Conclusions

The project demonstrates that the deterministic stages of the PID process can be automated without removing institutional control. The proposed architecture separates data extraction, business rules, validation, simulation, persistence, notification, and visualization. This separation reduces operational risk and makes each decision easier to test and audit.

The main contribution is not only the automatic creation of records. The solution first determines whether a project is eligible, whether an existing plan must be configured, or whether missing information must be resolved. Business-day calculations, collision detection, idempotency, and the mandatory dry run provide evidence that the prototype follows software engineering and data-quality practices.

The academic scope is feasible within eighteen weeks because the minimum viable product can be demonstrated in a controlled environment. A production deployment in Orion will require institutional authorization, security review, updated business rules, and user acceptance testing. Therefore, the project delivers a validated foundation for future implementation while keeping formalization and financial approval as human responsibilities.

15. Professional Reflection

This project allows us to connect software development with a real organizational need. We learned that automation is valuable only when the underlying process, data sources, responsibilities, and exceptions are clearly understood. Building a workflow is not limited to connecting nodes: it requires reliable queries, explicit business rules, safe credentials, controlled writes, meaningful error messages, and evidence that the same input will always produce a consistent result.

The work also strengthened our professional interests in data engineering, business intelligence, and process automation. SQL Server supports the analysis and integrity of institutional information, n8n coordinates the workflow, JavaScript implements transformation rules, and Power BI communicates results to decision-makers. Combining these tools helped us understand the importance of designing maintainable components instead of isolated technical solutions.

Finally, the project reinforced the ethical responsibility involved in working with public-sector information and financial processes. For this reason, the proposal preserves human approval, uses minimum privileges, avoids direct changes to read-only environments, and records each execution. These lessons will be relevant in our future professional practice because they combine technical competence with accountability, communication, and continuous improvement.